Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: КСиС. Кафедра: ЭВМ.

Специальность: 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия».

Специализация: «Вычислительные машины, системы и сети».

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

_________ Б.В. Никульшин

«____» __________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Губаревич Анастасии Владимировны

1 Тема проекта: «Умные шахматы. Взаимодействие с фигурами и внешними устройствами»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта: 1 мая 2026 г.

3 Исходные данные к проекту:

3.1 Микроконтроллер.

3.2 Датчики – не менее 64 шт.

3.3 Модуль управления.

3.4 Модуль индикации.

3.5 Источник питания.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке

вопросов):

Введение. 1 Обзор литературы. 2 Разработка структурной схемы. 3  Разработка функциональной схемы. 4 Разработка принципиальной схемы. 5 Разработка программного обеспечения. 6 Разработка печатной платы. 7 Разработка корпуса устройства. Заключение. Список использованных источников. Приложения.

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных

чертежей):

5.1 Умные шахматы. Схема электрическая структурная.

5.2 Умные шахматы. Схема электрическая функциональная.

5.3 Умные шахматы. Схема электрическая принципиальная.

5.4 Умные шахматы. Схема программы.

5.5 Умные шахматы. Схема печатной платы.

5.6 Умные шахматы. Чертеж корпуса.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Наименование этапов курсового проекта | Объем этапа, % | Срок выполнения этапа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзор литературы | 15 | 27.01 – 15.02 |  |
| Разработка структурной схемы | 15 | 16.02 – 26.02 |  |
| Разработка функциональной схемы | 20 | 27.02 – 15.03 |  |
| Разработка принципиальной схемы | 15 | 16.03 – 29.04 |  |
| Разработка печатной платы | 15 | 30.03 – 09.04 |  |
| Создание макета устройства | 10 | 10.04 – 23.04 |  |
| Оформление пояснительной записки и графического материала | 10 | 24.04 – 01.05 |  |
| Защита курсового проекта |  | 04.05 – 16.05 |  |

Дата выдачи задания: 05.02.2026 г.

Руководитель								А.И. Стракович

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ		__________